UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Simulador de laboratorio virtual de Química para la experimentación científica en la institución educativa Alexander Fleming”

Curso: Gestión de Proyecto de TI

Docente:

Integrantes:

Solorzano Zegarra, Antony Piero                 (2023078696)

Marca Aguilar, Stevie Gerald        		(2023076802)

Cortez Mamani Julio Samuel                       (2023077283)

Tacna – Perú

2026

ingeniero de soporte y software  y analista

Banco

Amazon

AWS

# Sistema “Simulador de laboratorio virtual de Química para la experimentación científica en la institución educativa Alexander Fleming”

# Informe de Factibilidad

# Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Solorzano |  |  | 15/10/2026 | Versión Original enfocada en reacciones moleculares |

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto	5

1.1 Nombre del proyecto	5

1.2 Duración del proyecto	5

1.3 Descripción	5

1.4 Objetivos	6

1.4.1 Objetivo general	6

1.4.2 Objetivos Específicos	6

2. Riesgos	7

3. Análisis de la Situación actual	8

3.1 Planteamiento del problema	8

3.2 Consideraciones de hardware y software	8

4. Estudio de Factibilidad	8

4.1 Factibilidad Técnica	8

4.2 Factibilidad Económica	9

4.2.1 Costos Generales	9

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo	10

4.2.3 Costos de personal	11

4.2.4 Costos del ambiente	12

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema	13

4.3 Factibilidad Operativa	13

4.4 Factibilidad Legal	14

El proyecto es factible legalmente ya que se rige bajo la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y no infringe patentes al ser una herramienta educativa de algoritmos públicos.	14

4.5 Factibilidad Social	14

Impacto positivo al democratizar el acceso a la ciencia para profesionales de la rama que no cuentan con laboratorios físicos, eliminando brechas socioeconómicas.	14

4.6 Factibilidad Ambiental	14

5. Análisis Financiero	14

5.1 Justificación de la Inversión	14

5.1.1 Beneficios del Proyecto	14

5.1.2 Criterios de Inversión (Proyección a 3 años)	15

6. Conclusiones	17

# Informe de Factibilidad

# Descripción del Proyecto

## Nombre del proyecto

Simulador de laboratorio virtual de Química para la experimentación científica en la institución educativa Alexander Fleming

## Duración del proyecto

2 de septiembre hasta 2 diciembre del 2026

## Descripción

El Simulador de Laboratorio Virtual es una plataforma web que reproduce de forma visual y funcional el entorno físico de un laboratorio de ciencias, respondiendo directamente a la problemática de instituciones educativas con equipamiento insuficiente o materiales escasos para todos los estudiantes. A diferencia de la versión anterior, centrada exclusivamente en la simulación de reacciones químicas a nivel molecular, esta versión amplía el alcance hacia una experiencia completa de laboratorio: el estudiante ingresa a un entorno 2D enriquecido con perspectiva isométrica, selecciona la práctica asignada por su docente y la ejecuta paso a paso disponiendo únicamente de los instrumentos y materiales que corresponden a esa guía.

El sistema integra un repositorio de prácticas de laboratorio curadas, evaluaciones con retroalimentación inmediata al término de cada práctica, un manual de consulta tipo enciclopedia accesible durante la sesión, y un asistente conversacional para resolver dudas en tiempo real. El panel docente permite gestionar grupos de estudiantes, asignar prácticas y hacer seguimiento del progreso individual mediante reportes automáticos.

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que  simula  visualmente y funcionalmente el entorno de un laboratorio de química, garantizando el acceso equitativo a la experimentación científica para la institución educativa Alexander Fleming con infraestructura física insuficiente o materiales limitados.

### 1.4.2 Objetivos Específicos

- Implementar una arquitectura web cliente-servidor que permita el acceso institucional desde cualquier equipo conectado a la red, sin requerir instalaciones de software locales.

- Diseñar una interfaz 2D isométrica enriquecida que reproduzca la disposición física y los elementos visuales de un laboratorio real, habilitando la interacción con instrumentos y materiales específicos por práctica.

- Desarrollar un repositorio de prácticas de laboratorio curadas, con flujos de ejecución paso a paso que restrinjan al estudiante al uso exclusivo de los instrumentos requeridos por cada guía.

- Implementar un sistema de evaluación por quiz al término de cada práctica, con retroalimentación inmediata sobre los resultados obtenidos.

- Integrar un manual de consulta enciclopédico y un asistente conversacional accesibles durante el desarrollo de la práctica, como recursos de apoyo en tiempo real.

- Desarrollar un panel docente que centralice la gestión de grupos de estudiantes, la asignación de prácticas y el seguimiento del progreso individual.

- Automatizar la generación y envío de reportes de resultados en formato PDF a los correos institucionales del estudiante y el docente al concluir cada sesión de laboratorio.

# Riesgos

| ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Estrategia de mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retrasos en el desarrollo por la complejidad de la interfaz del laboratorio virtual y la interacción con instrumentos. | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Desarrollar primero un producto mínimo viable (MVP), priorizar las interacciones esenciales y validar progresivamente la interfaz. | Responsable de Frontend y UX/UI |
| R02 | Sobrecarga de trabajo por la acumulación de funciones de gestión, análisis y diseño en un mismo integrante. | Recursos humanos | Alta | Medio | Alto | Distribuir las actividades entre los 3 integrantes, asignar responsables y revisar semanalmente la carga de trabajo. | Líder del proyecto |
| R03 | Interrupción del acceso al simulador por fallas del alojamiento en la nube. | Infraestructura | Baja | Alto | Medio | Mantener copias de seguridad y preparar una versión local, verificando su funcionamiento antes de las sesiones de clase. | Responsable de Backend e infraestructura |

# Análisis de la Situación actual

## Planteamiento del problema

El colegio Alexander Fleming no cuenta con un laboratorio de ciencias equipado para desarrollar actividades experimentales, lo que limita las oportunidades de sus estudiantes para complementar los conocimientos teóricos con experiencias prácticas. La ausencia de este espacio dificulta la realización de procedimientos que requieren instrumentos, materiales y condiciones específicas de trabajo. En consecuencia, los estudiantes disponen de oportunidades reducidas para observar fenómenos, experimentar y analizar resultados durante su formación científica.

Esta limitación afecta la relación entre los contenidos explicados en clase y su aplicación práctica. Si bien las explicaciones del docente y los materiales de consulta permiten introducir conceptos, no ofrecen por sí solos las mismas oportunidades de participación que una actividad experimental. Los estudiantes necesitan ejecutar procedimientos, reconocer la función de los instrumentos, registrar observaciones y contrastar los resultados con lo aprendido. Sin estas experiencias, se dificulta el ejercicio de habilidades como la formulación de hipótesis, la observación sistemática y la interpretación de evidencias.

La institución tampoco dispone de una alternativa virtual que permita desarrollar estas actividades de manera interactiva. Esta situación restringe la posibilidad de ejecutar prácticas guiadas, repetir procedimientos y observar los resultados de distintas acciones en un entorno digital. Asimismo, limita el aprovechamiento de los equipos de cómputo existentes como recursos para apoyar la experimentación científica.

Desde la perspectiva docente, la falta de actividades experimentales también reduce las oportunidades para evaluar cómo los estudiantes aplican sus conocimientos durante una práctica. Una evaluación teórica permite comprobar la comprensión de determinados conceptos, pero ofrece información limitada sobre la capacidad del alumno para seguir una secuencia de trabajo, seleccionar instrumentos o interpretar los resultados de un procedimiento. Por ello, el seguimiento del desempeño práctico se encuentra condicionado por la falta de espacios y recursos que permitan observar estas acciones.

Arbol de Problema

## Consideraciones de hardware y software

QUIMI-K se implementará como una plataforma web para el colegio Alexander Fleming, con acceso previsto para 30 estudiantes simultáneos.

3.2.1 Requerimientos de hardware

| Componente | Especificaciones propuestas |
| --- | --- |
| Computadoras de los estudiantes | Procesador de dos núcleos, mínimo 4 GB de RAM y gráficos compatibles con aceleración por hardware. |
| Computadora del docente | Procesador de dos núcleos, mínimo 4 GB de RAM y gráficos compatibles con aceleración por hardware. |
| Servidor de aplicaciones en la nube | Instancia inicial de 1 CPU y 2 GB de RAM. Su capacidad se validará mediante pruebas con 30 usuarios simultáneos. |
| Infraestructura de red | Router, switches o puntos de acceso con capacidad para conectar los equipos del aula y proporcionar acceso estable a internet. |

3.2.2 Requerimientos de software

| Componente | Especificaciones propuestas |
| --- | --- |
| Backend | Java con Spring Boot para implementar la autenticación, gestión de prácticas, evaluaciones y reportes. |
| Base de datos | PostgreSQL para almacenar usuarios, grupos, prácticas y resultados académicos. |
| Interfaz web | HTML, CSS y JavaScript, con tecnologías de renderizado compatibles con el entorno 2D isométrico. |
| Navegador | Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox actualizado, con JavaScript y aceleración gráfica habilitados. |
| Sistema operativo | Sistema compatible con el navegador seleccionado en los equipos del colegio y con Java en el servidor. |
| Generación de reportes | Biblioteca compatible con Java para elaborar informes en formato PDF. |
| Copias de seguridad | Herramientas para programar respaldos de PostgreSQL y verificar su restauración. |

3.2.3 Certificados y servicios complementarios

| Elemento | Especificaciones propuestas |
| --- | --- |
| Certificado SSL/TLS | Certificado digital válido para habilitar HTTPS y cifrar la comunicación entre los usuarios y el servidor. Se verificará su vigencia y renovación automática. |
| Conexión segura a la base de datos | Conexión mediante TLS, con validación del certificado del servidor PostgreSQL según el proveedor. |
| Dominio web | Dirección de acceso a QUIMI-K, configurada para el alojamiento contratado y con renovación periódica. |
| Correo transaccional | Servicio para enviar reportes académicos mediante una conexión cifrada. |
| Almacenamiento de archivos | Espacio para conservar los reportes PDF, con acceso restringido y políticas de eliminación. |

Las especificaciones son iniciales y se comprobarán mediante pruebas en los equipos del colegio y con 30 sesiones simultáneas, incluyendo evaluaciones y generación de reportes.

# Estudio de Factibilidad

Se esperan obtener resultados positivos en cuanto a la viabilidad del proyecto y su escalabilidad como herramienta de soporte en carreras de química y relacionadas a esta, realizando una serie de pruebas para confirmar la factibilidad económica, social, operativa, legal y ambiental. Haciendo énfasis también en actividades de investigación y capacitaciones para poder tener las capacidades y aptitudes que requiere el desarrollo del proyecto.

## Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica de QUIMI-K considera tanto la infraestructura disponible en el colegio Alexander Fleming como las tecnologías propuestas para desarrollar el laboratorio virtual.

Tecnología disponible en el colegio

| Componente | Características |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Core i3 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | Disco de estado sólido (SSD) de 250 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 |

Estos equipos se utilizarán para acceder al sistema mediante un navegador web, sin instalar el simulador en cada computadora. Se verificará su compatibilidad gráfica, rendimiento y conectividad antes de la implementación.

Tecnologías para el desarrollo del sistema

| Componente | Tecnología propuesta y finalidad |
| --- | --- |
| Backend | Java con Spring Boot para gestionar usuarios, prácticas, evaluaciones y resultados. |
| Interfaz web | HTML, CSS y JavaScript para desarrollar las pantallas y la interacción con el laboratorio virtual. |
| Entorno visual | Renderizado 2D con perspectiva isométrica en el navegador para representar instrumentos y materiales. |
| Base de datos | PostgreSQL para almacenar usuarios, grupos, prácticas y calificaciones. |
| Control de versiones | Git y GitHub para registrar cambios y coordinar el trabajo de los 3 integrantes. |
| Reportes | Biblioteca de generación de PDF compatible con Java para elaborar los informes académicos. |
| Alojamiento | Render, con una instancia inicial de 1 CPU y 2 GB de RAM para el servidor de aplicaciones. |
| Seguridad de comunicación | HTTPS mediante un certificado SSL/TLS para cifrar la información transmitida. |

La viabilidad técnica se validará mediante pruebas en los equipos del colegio y con 30 estudiantes conectados simultáneamente, evaluando la ejecución de prácticas, el envío de evaluaciones y la generación de reportes.

## Factibilidad Económica

Como se mencionó anteriormente en el estudio de factibilidad técnica evaluar si la institución (departamento de TI) cuenta con las herramientas necesarias para la implantación del sistema y evaluar si la propuesta requiere o no de una inversión inicial en infraestructura informática.

### Costos Generales

Se dió uso únicamente de herramientas gratuitas

### Costos operativos durante el desarrollo

| Servicio | Duración (meses) | Costo Unitario (S/.) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Luz | 3 | S/. 16.72 | S/. 50.16 |
| Internet | 3 | S/. 70.00 | S/. 210.00 |
| Entorno de desarrollo - GitHub | 3 | FreeWare | S/. 000 |
| Alquiler de oficinas de trabajo | 3 | S/. 350.00 | S/. 1,050.00 |
| Total |  |  | S/. 1,310.16 |

### Costos de personal

| Integrante (Rol rotativo) | Pago por hora (S/.) | Horas totales (S/.) | Distribución de horas | Subtotal (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder / Analista (carga alta) | 20.00 | 180h | Gestión del proyecto (40h) + Análisis de requerimientos y flujos (60h) + Diseño UX/UI general (50h) + Documentación (30h) | S/. 3,600.00 |
| Arquitecto / Backend (carga alta) | 20.00 | 200h | Arquitectura y setup (30H) + lógica de prácticas y flujos (60h) + panel docente y reportes PDF (50h) + asistente virtual (30h) + base de datos (30h) | S/. 4,000.00 |
| UI / Frontend (carga alta) | 20.00 | 220h | Entorno 2D isométrico (90h) + vistas de prácticas paso a paso (50h) + panel estudiante y docente (40h) + Quiz y retroalimentación (25h) + Manual enciclopédico (15h) | S/. 4,400.00 |
| Analista QA (carga media) | 20.00 | 100h | Pruebas funcionales por módulo (50h) + validación de prácticas (30h) + corrección de bugs y regresión (20h) | S/. 2,000.00 |
| Diseñador de entorno virtual 3D (carga baja) | 10.00 | 60h | Diseño de assets visuales del laboratorio (30h) + Sprites de instrumentos y materiales (20h) + ajustes y revisiones (10h) | S/. 600.00 |
| Total costo de personal |  | 760h |  | S/. 14,600.00 |

Nota sobre la rotación de roles: Los 3 integrantes del equipo asumen cada rol en distintas fases del proyecto. El rol de Diseñador 3D tiene menos horas porque el entorno es 2D isométrico (no 3D complejo), y QA se concentra en la segunda mitad del desarrollo. El Frontend recibe más horas por la complejidad del entorno isométrico interactivo, que es el componente más demandante del proyecto.

### Costos del ambiente

| Servicio/ Recurso | Descripción y uso en el proyecto | Tipo | Costo unitario (S/.) | Duración | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor y hosting |  |  |  |  |  |
| VPS - Servidor de aplicaciones | Aloja el backend Java (Spring Boot). Plan básico en Railway ó Render con 521 MB RAM, suficiente para desarrollo y pruebas universitarias. | Mensual | S/. 95.00 | 3 meses | S/.285.00 |
| Base de datos y almacenamiento |  |  |  |  |  |
| Almacenamiento de archivos | Guarda los reportes PDF generados antes del envío por correo. Cloudflare R2 o Supabase Storage. Costo mínimo para el volumen universitario. | Mensual | S/. 5.00 | 3 meses | S/. 15.00 |
| Pago único |  |  |  |  |  |
| Dominio Web | Registro del nombre de dominio (.com o .edu.pe). Costo anual, se paga una sola vez durante el proyecto. | Único | S/. 40.00 | - | S/. 40.00 |
| Total |  |  |  |  | S/. 340 |

### Costos totales del desarrollo del sistema

A continuación, se presenta el resumen de los costos asociados al desarrollo del sistema, considerando costos generales, operativos, del ambiente y de personal.

| Concepto | Costo (S/.) |
| --- | --- |
| Costos generales | S/. 0.00 |
| Costos operativos | S/. 1,310.16 |
| Costos del ambiente | S/. 340 |
| Costos de personal | S/. 14,600.00 |
| Total general del proyecto | S/. 16,250.16 |

El costo total estimado para el desarrollo del “Simulador de laboratorio virtual” es de: S/.16,250.16 .

## Factibilidad Operativa

QUIMI-K se integrará a las actividades de enseñanza de ciencias del colegio Alexander Fleming mediante el uso del aula de cómputo. Se prevé la participación de 30 estudiantes simultáneos, quienes accederán a las prácticas asignadas por el docente desde un navegador web. Durante las sesiones, el docente orientará el desarrollo de los procedimientos y resolverá las dificultades que puedan presentarse.

El panel docente permitirá organizar grupos, asignar prácticas y consultar los resultados individuales. Las evaluaciones con retroalimentación inmediata ayudarán a identificar errores, mientras que la generación automática de reportes PDF y su envío por correo reducirán el trabajo manual de consolidación y entrega de resultados.

Para facilitar su adopción, se realizará una capacitación inicial para docentes y estudiantes, acompañada de una guía de uso. Antes de su puesta en funcionamiento, se comprobarán la conectividad, el acceso desde los equipos del colegio y la ejecución de una práctica completa. La viabilidad operativa dependerá de estas verificaciones, de la participación docente y de la disponibilidad de soporte ante incidencias.

## Factibilidad Legal

### La implementación de QUIMI-K deberá respetar la normativa educativa peruana, la protección de datos personales y los derechos de autor. Su finalidad educativa no implica por sí sola el cumplimiento legal; por ello, se consideran los siguientes aspectos:

### Normativa educativa. El proyecto se enmarca en la Ley N.° 28044, Ley General de Educación, como una herramienta de apoyo al aprendizaje de ciencias. Las prácticas y evaluaciones deberán guardar relación con la programación curricular del colegio y contar con revisión docente. Asimismo, por tratarse de una institución privada, deberá considerarse la Ley N.° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, y sus modificatorias, en los aspectos aplicables a la prestación del servicio educativo. La plataforma complementará la enseñanza y no sustituirá las responsabilidades pedagógicas de la institución.

### Protección de datos personales. El tratamiento de nombres, correos, calificaciones y resultados deberá ajustarse a la Ley N.° 29733 y a su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS. Se definirán las finalidades de uso, los permisos de acceso, los plazos de conservación y las medidas de seguridad. Debido a la participación de menores de edad, se atenderán las reglas específicas aplicables y se determinará cuándo corresponde obtener autorización de sus representantes. También se revisarán las condiciones de los proveedores de alojamiento y correo que procesen información del alumnado.

### Derechos de autor. Conforme al Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, las imágenes, textos, modelos gráficos, guías y componentes de software utilizados deberán ser propios o contar con una licencia o autorización que permita su uso. Se conservará el registro de sus fuentes y condiciones de utilización. No se asumirá que un recurso puede copiarse libremente por estar disponible en internet o por utilizarse con fines educativos.

### En consecuencia, la factibilidad legal quedará condicionada a verificar estos requisitos y formalizar con el colegio las responsabilidades sobre contenidos, administración del sistema y tratamiento de datos.

## Factibilidad Social

### QUIMI-K busca beneficiar directamente a los estudiantes del colegio Alexander Fleming, quienes actualmente tienen limitadas oportunidades de experimentación debido a la ausencia de un laboratorio equipado. El acceso a un entorno virtual permitirá complementar las clases teóricas con actividades de observación, ejecución de procedimientos y análisis de resultados.

### El desarrollo de las sesiones en el aula de cómputo permitirá utilizar los equipos de la institución, reduciendo la necesidad de que los estudiantes dispongan de una computadora propia para participar en las actividades programadas. Asimismo, la posibilidad de repetir las prácticas y consultar materiales de apoyo favorecerá el acompañamiento de distintos ritmos de aprendizaje.

### Para los docentes, la plataforma ofrecerá información sobre el desempeño de cada estudiante, facilitando la identificación de dificultades y la orientación de actividades de refuerzo. Su aceptación se evaluará mediante pruebas de uso y la recopilación de opiniones de alumnos y profesores. De esta manera, el proyecto busca ampliar las oportunidades de aprendizaje práctico y fortalecer la participación estudiantil en la enseñanza de ciencias.

## Factibilidad Ambiental

El proyecto QUIMI-K presenta una perspectiva ambiental favorable al proporcionar al colegio Alexander Fleming una alternativa virtual para desarrollar determinadas prácticas de ciencias. Debido a que la institución no cuenta con un laboratorio físico equipado, el simulador permitirá realizar actividades de experimentación sin adquirir ni consumir los reactivos y materiales que requerirían esas prácticas en un entorno físico. De esta manera, se evitará la generación de los residuos químicos asociados a las actividades sustituidas por simulaciones.

Asimismo, la plataforma contribuirá a reducir el consumo de papel, tinta y fotocopias mediante la digitalización de manuales, guías, evaluaciones y reportes académicos. Los estudiantes podrán consultar los recursos durante sus prácticas, mientras que el docente podrá revisar los resultados de manera digital. La reutilización de estos materiales en distintos grupos y periodos académicos permitirá disminuir la necesidad de imprimir nuevos ejemplares.

El funcionamiento del sistema también requiere electricidad para las computadoras, la conexión de red y los servicios de alojamiento. Por ello, se promoverá el uso eficiente de los equipos existentes y la conservación de archivos únicamente durante el tiempo necesario. El proyecto no elimina todo impacto ambiental, pero puede reducir el consumo de materiales y la generación de residuos frente a las prácticas físicas equivalentes.

Vinculación con el ODS 4: Educación de calidad

QUIMI-K contribuye al ODS 4 al ampliar las oportunidades de aprendizaje práctico de ciencias para los estudiantes del colegio Alexander Fleming. La ausencia de un laboratorio equipado limita la posibilidad de experimentar y aplicar los conocimientos adquiridos en clase. Frente a esta situación, la plataforma ofrecerá un entorno interactivo donde los alumnos podrán seguir procedimientos, observar resultados y repetir las prácticas para reforzar su comprensión.

Las evaluaciones con retroalimentación inmediata permitirán identificar errores y reconocer los aspectos que necesitan mayor atención. A su vez, el panel docente facilitará la asignación de actividades y el seguimiento del progreso individual, proporcionando información para orientar el acompañamiento educativo.

De esta manera, el proyecto busca complementar la enseñanza teórica y favorecer el desarrollo de habilidades de observación, análisis e interpretación de resultados. Su contribución educativa se evaluará mediante el desempeño de los estudiantes en las prácticas y evaluaciones, así como mediante la valoración del docente sobre su utilidad en el aprendizaje.

# Análisis Financiero

Basado en los costos totales (S/. 16,250.16) este es el desglose:

## Justificación de la Inversión

### 5.1.1 Beneficios del Proyecto

      - Beneficios Tangibles: Reducción del uso de materiales físicos de laboratorio, disminución del uso de papel mediante guías y reportes digitales, reutilización de prácticas virtuales y automatización de reportes académicos.

      - Beneficios Intangibles: Mejora del acceso a la experimentación científica, mayor seguridad para los estudiantes, fortalecimiento del aprendizaje práctico, apoyo al seguimiento docente e innovación educativa institucional.

### 5.1.2 Criterios de Inversión (Proyección a 3 años)

Utilizando los valores de inversión y ahorro, evaluamos la rentabilidad del simulador.

Tabla de ingresos:

| Concepto | Total anual |
| --- | --- |
| Ahorro en papel, tinta y fotocopias | S/ 480.00 |
| Ahorro en gestión administrativa de reportes académicos y resultados | S/ 4,887.15 |
| Ahorro en horas docentes | S/ 3,300.00 |
| Total anual | S/ 8,667.15 |

Tabla de Engresos

| Concepto | Total anual |
| --- | --- |
| Servidor de aplicaciones | S/ 1140.00 |
| Almacenamiento de archivos | S/ 60.00 |
| Renovación del dominio | S/ 40.00 |
| Mantenimiento y soporte del sistema | S/ 480.00 |
| Total anual | S/ 1.720.00 |

| Periodo | Ingreso / ahorro | Egreso | Flujo de efectivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 16,250.16 | −16,250.16 |
| 1 | 8,667.15 | 1,720.00 | 6,947.15 |
| 2 | 8,667.15 | 1,720.00 | 6,947.15 |
| 3 | 8,667.15 | 1,720.00 | 6,947.15 |

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación beneficio/costo permite determinar la viabilidad económica del proyecto, comparando el valor presente de los beneficios con el valor presente de los costos, considerando una tasa de descuento del 10 % y un horizonte de evaluación de 3 años.

Valor presente de los beneficios:

VP de beneficios = 8,667.15 × 2.486852

VP de beneficios = S/ 21,553.92

Valor presente de los costos:

VP de costos = 16,250.16 + (1,720.00 × 2.486852)

VP de costos = S/ 20,527.55

Relación Beneficio/Costo:

B/C = 21,553.92 / 20,527.55

B/C = 1.05

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto permite evaluar la rentabilidad del proyecto mediante la diferencia entre los flujos de efectivo descontados y la inversión inicial.

Flujo neto anual:

Flujo neto = 8,667.15 − 1,720.00

Flujo neto = S/ 6,947.15

Cálculo del VAN:

VAN = −16,250.16 + 6,947.15/(1.10)¹ + 6,947.15/(1.10)² + 6,947.15/(1.10)³

VAN = −16,250.16 + 6,315.59 + 5,741.45 + 5,219.50

VAN = S/ 1,026.37

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea igual a cero. Para su cálculo, se considera una inversión inicial de S/ 16,250.16 y un flujo neto anual de S/ 6,947.15.

Resultados del cálculo:

- TIR a 1 año = −57.25 %

- TIR a 2 años = −9.83 %

- TIR a 3 años = 13.55 %

La TIR obtenida para el periodo de evaluación de 3 años es de 13.55 %, valor superior a la tasa de descuento establecida del 10 %. Esto demuestra que el proyecto presenta una rentabilidad económica favorable bajo las proyecciones consideradas.

En consecuencia, los indicadores financieros B/C de 1.05, VAN positivo de S/ 1,026.37 y TIR de 13.55 % respaldan la factibilidad económica proyectada de QUIMI-K.

# Conclusiones

Factibilidad técnica: El proyecto es técnicamente factible. La arquitectura web cliente-servidor en Java (Spring Boot), con base de datos para usuarios, grupos, prácticas y resultados, permite el acceso desde cualquier equipo de la red sin instalaciones locales. El equipo cuenta con las capacidades para aplicar SOLID, patrones de diseño y Clean Code. Los requisitos mínimos de los equipos (4 GB de RAM, GPU básica y navegador moderno) son alcanzables. El principal reto es la complejidad del entorno isométrico, que se controla con un desarrollo incremental (MVP primero).

Factibilidad económica: El proyecto es económicamente factible, aunque presenta un margen de rentabilidad moderado. La inversión total asciende a S/ 16,250.16, distribuida en gastos generales de S/ 0.00, gastos operativos de S/ 1,310.16, gastos de ambiente de S/ 340.00 y gastos de personal de S/ 14,600.00. Los ahorros anuales proyectados alcanzan S/ 8,667.15, frente a costos operativos anuales de S/ 1,720.00, generando un flujo neto anual de S/ 6,947.15. Considerando una tasa de descuento del 10 % y un horizonte de evaluación de 3 años, se obtiene una relación Beneficio/Costo (B/C) de 1.05, un Valor Actual Neto (VAN) positivo de S/ 1,026.37 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13.55 %, superior a la tasa de descuento establecida. Asimismo, el periodo de recuperación simple de la inversión es de aproximadamente 2.34 años. Estos indicadores respaldan la viabilidad económica del proyecto, siempre que se cumplan los ahorros estimados, especialmente los relacionados con la optimización de horas docentes y la automatización de procesos administrativos y reportes académicos.

Factibilidad  operativa: El sistema es operativamente factible. La asignación de prácticas, el seguimiento del progreso individual y el envío automático de reportes PDF por correo eliminan la entrega manual y reducen la carga administrativa. El docente supervisa en el aula de cómputo y asigna tareas de forma asincrónica desde su panel. Su uso requiere capacitación básica para docentes y estudiantes, además de equipos e internet estable.

Factibilidad  legal: El proyecto es legalmente factible, con condiciones. Debe proteger los datos personales conforme a la Ley 29733 (consentimiento informado, conexión HTTPS y control de acceso) y verificar las licencias de contenidos, imágenes, sprites y herramientas. No infringe patentes, porque es una herramienta educativa basada en algoritmos públicos.

Factibilidad social: El proyecto es socialmente factible y favorable. Amplía el acceso a la experimentación científica para estudiantes de instituciones sin laboratorios o con equipamiento limitado, reduce brechas educativas y socioeconómicas, y permite practicar sin exposición a reactivos ni riesgos físicos. También mejora el seguimiento pedagógico del docente.

Factibilidad ambiental: El proyecto es ambientalmente factible y favorable. Las prácticas virtuales reducen el consumo de reactivos y los residuos químicos. La digitalización de manuales, guías y reportes disminuye el uso de papel, tinta y fotocopias, y las prácticas se reutilizan sin desgaste de materiales.